Projektdokumentation

AntWars

Ein Projekt der Klasse FA44.
Schüler der Gruppe:
Broder Peters, Jannis Mattheis, Phillipp Arndt, Manuel Nagliato, Nicolas Ries

# Projektinhalt
Der Projektinhalt befasst sich mit dem allgemeinen Teil zum Projekt. Hier werden die Aufgabenstellung, sowie der gegebene Zeitraum und die Teilnehmer kurz angesprochen.
## Beschreibung der Aufgabe
Aufgabe ist es ein Klon der Simulation AntMe! zu erstellen. Ebenso wie die Vorlage, soll auch der Klon in C# geschrieben werden. Zu einer Erläuterung bezüglich der Vorlage informieren Sie sich bitte in dem damaligen Dokument "AntWars Projekt der FA44", welches auch in der Klasse verteilt wurde.
Beim Klon werden die NPC's weggelassen und die Ameisen können nur Zucker aufsammeln.
Der Klon soll mindestens folgende Elemente enthalten:
- eine GUI und ein 2D Spielfeld
- eine Option die allgemeinen Einstellungen anzupassen
- Ameisen und Zucker
- eine Engine, die die Rules und Physics steuert
- eine eigene KI
Das Projekt wurde von dem ursprünglichen Arbeitsauftrag abgewandelt und vereinfacht, um eine Realisierung in gewünschtem Zeitraum zu gewährleisten.
## Zeitraum
Das Projekt ist primär auf ein Semester ausgelegt, kann aber um ein oder zwei Schulwochen verlängert werden. Während der Schulwochen wird ausreichend Zeit und Raum für das Projekt im Rahmen der AS-Blöcke gewährt. Aber das Arbeiten am Projekt außerhalb der Schulwochen ist nicht auszuschließen.
## Teilnehmer
Die Teilnehmer sind Broder Peters, Jannis Mattheis, Phillipp Arndt, Manuel Nagliato und Nicolas Ries. Broder Peters übernimmt die Rolle des Projektleiters.
## Versionen der Projektdokumentation
In der Versionsübersicht können wesentliche Änderungen an der Projektdokumentation nachvollzogen werden.
Version	Datum	Ereignis
1.0.0	13.10.15	Erstellen der Projektdokumentation
1.0.1	04.11.15	Vervollständigung „Meetings zum Projekt“ und „Spielaufbau und -ablauf“
1.0.2	11.11.15	Vervollständigung „Meetings zum Projekt“ und Aufgabenverteilung
1.0.3	19.11.15	Vervollständigung „Meetings zum Projekt“ bezüglich der Berufsschulwoche
1.0.4	08.12.15	Meetings zum Projekt  Arbeit am Projekt
1.0.5	10.15.15	Vervollständigung „Arbeit am Projekt“ und „Aufgabenverteilung“

# Projektfortschritt
## Arbeit am Projekt
In diesem Abschnitt werden alle Schritte bezüglich des Projektes tabellarisch erfasst und ausgewertet.
Datum	Teilnehmer	Thema	Ergebnis
24.09.15	Alle	Entwurf des Klassendiagramms für das Spielkonzept	Klassendiagramm des Spiels
04.10.15	Alle	Email mit digitalisiertem Klassendiagramm an Gruppenmitglieder
13.10.15	Ries, Peters, Arndt, Mattheis	Aufgabenverteilung für den 13.10.15, Fertigstellung des Klassendiagramms, Beginn der jeweiligen Arbeitsstationen	Klassendiagramm zur Orientierung / Erstellen und Beginnen von Arbeitsstationen
14.10.15	Alle	Aktuelle Projektdokumentation mittels E-Mail durch Broder Peters
02.11.15	Alle	E-Mail von Jannis Mattheis, Abfrage des aktuellen Stands, Vorschläge zur Programmierung und zum Ablauf, Arbeit auf GitHub, Überlegung eine KI-dll dynamisch zu implementieren	Korrespondenz mit Broder Peters und Nicolas Ries, Hochladen und Einladen der Teilnehmer auf GitHub durch Jannis Mattheis
04.11.15	Alle	Vervollständigung der Projektdokumentation(Spielaufbau und -ablauf) nach Ergebnissen vom 02.11.15, Aktuelle Projektdokumentation mittels E-Mail durch Broder Peters
04.11.15	Alle	E-Mail von Jannis Mattheis, Zusammenfassung von Aufgaben	Antwort von Broder Peters und Phillip Arndt
06.11.15	Jannis Mattheis	Weiterarbeit am Projekt auf GitHub	E-Mail mit Fortschritt und Fragen
11.11.15	Jannis Mattheis, Broder Peters	Meeting zur Aufgabenverteilung und aktuelle Projektbesprechung	Aufgabenverteilung
17.11.15	Jannis Mattheis, Broder Peters, Nicolas Ries, Philipp Arndt	Weiterarbeiten am Projekt in der Berufsschulwoche	Bearbeitung der verteilten Programmieraufgaben und Upload auf GitHub
19.11.15	Jannis Mattheis, Broder Peters, Nicolas Ries, Philipp Arndt	Weiterarbeiten am Projekt in der Berufsschulwoche	Merge und Überprüfung der hochgeladenen Programmierungen auf GitHub
25.11.15	Jannis Mattheis	Konfiguration	Konzept der GUI
26.11.15	Jannis Mattheis	Konfiguration	Konzept der GUI
27.11.15	Jannis Mattheis	Gamepanel	Ordnen und Säubern
08.12.15	Jannis Mattheis, Broder Peters, Nicolas Ries, Philipp Arndt	Weiterarbeiten am Projekt in der Berufsschulwoche	Bearbeitung der verteilten Programmieraufgaben und Upload auf GitHub
10.12.15	Jannis Mattheis, Broder Peters, Philipp Arndt	Weiterarbeiten am Projekt in der Berufsschulwoche	Bearbeitung der verteilten Programmieraufgaben und Upload auf GitHub

## Aufgabenverteilung und Fertigstellung
Hier werden die unterschiedlichen Aufgaben und deren Status dargestellt um den Projektablauf und den Anteil der jeweiligen Teilnehmer einschätzen zu können.
Zeitraum	Teilnehmer	Aufgabenstellung	Fortschritt	Ergebnis
13.10.15xx.xx.xx	Peters	Erstellen und Fortführen einer Projektdokumentation	Begonnen
13.10.1506.11.15	Ries, Mattheis	Erstellen der in UML dargestellten Klassen	Fertig	Diskussion über Verbindung mit Windows Forms, hauptsächlich durch Mattheis
13.10.15xx.xx.xx	Arndt, Mattheis, Peters	Erstellen der GUI via Windows Form	Begonnen	Gamepanel Arndt, Konfigurationpanel, Konzept GUI Mattheis
11.11.15 / xx.xx.xx	Ries	Schnittstelle zwischen KI und Klassen
17.11.15 / xx.xx.xx	Peters	Config-Implementierung und Serialisierung	Fertig	Laden und Speichern von Konfigurationen, Fertigstellung des Konfigurationspanels
11.11.15 / 08.12.15	Mattheis	Null-Tick-Generierung	Fertig	Zucker und Base
11.11.15 / xx.xx.xx	Peters	Preisgenerierung mittels Config des Players und der allgemeinen Config
11.11.15 / 08.12.15	Mattheis	Next-Tick	Fertig	KI-Aufruf
11.11.15 / xx.xx.xx	Arndt	Konzept Signal und Entwicklung Signal	Begonnen
11.11.15 / xx.xx.xx	Ries	Prüfen der Gewinnbedingungen und Spielauswertung

# Spielaufbau und -ablauf
## Spieloberfläche
Abbildung 1: Stand 13.10.15
In der Abbildung 1 sehen Sie den ersten Entwurf unserer Spieloberfläche. Hier geht es in erster Linie darum die Attribute der unterschiedlichen Ameisenarten nach Belieben einstellen zu können. Hierbei werden keine Grenzen gesetzt. Jede Ameisenart kann die maximalen Ausbaustufen der unterschiedlichen Attribute besitzen, muss dafür im späteren Spielverlauf aber mit entsprechenden Kosten für die Ameisen rechnen.
Abbildung 2: Stand 10.12.15
Mit einem neuen Konzept von Jannis Mattheis wurde die GUI grob überarbeitet. Die Konfigurationen werden tabellarisch dargestellt. Sie können neu erstellt und anschließend als XML-Datei gespeichert werden. Gespeicherte Xmls können wiederum in das Panel geladen werden. Dies gibt dem Spieler die Möglichkeit seine bereits gesetzten Einstellungen mobil zu nutzen und festzuhalten. Die Einstellungen lassen sich über „numericUpDown“-Felder navigieren.
Abbildung 3: Stand 10.12.15
## Vor Beginn einer Runde
Im ersten Schritt wird das Spiel an sich generiert. Die Spieloberfläche und Elemente werden generiert und dargestellt. Die Anzahl und Größe der Zuckerhügel und die Anzahl der Start-Ameisen werden mittels einer Config-Datei vorbestimmt. Der Spieler hat die Möglichkeit mithilfe von Reglern die Attribute seiner Ameisen im Vorfeld festzulegen. Mittels dieser Attribute werden die Kosten der Ameisen berechnet. Mithilfe der Spielkonfiguration werden die Attribute für das Spiel festgelegt. Sobald alle Einstellungen (Abbildung 2) vorgenommen wurden wird das Spiel an sich generiert. Die Spieloberfläche und Elemente werden generiert und dargestellt. Die Anzahl und Größe der Zuckerhügel sowie die Anzahl der Start-Ameisen werden mittels einer Config-Datei (der GameConfig) vorbestimmt. Unter anderem wird nun auch der Zeit-Stopper für das Spiel gestartet.
## Innerhalb einer Runde
Jede Spielrunde hat theoretisch denselben Ablauf. Hierbei wird jedes Feld des Spielbretts aufgerufen und "aktualisiert". Der Aktualisierungsprozess beginnt, wenn sich ein Objekt vom Typ Ameise auf dem Feld befindet. Die KI des jeweiligen Ameisenbesitzers wird aufgerufen und durchlaufen.Anschließend wird das Spielbrett erneuert gezeichnet. Dieser Ablauf erfolgt solange bis die Gewinnbedingungen erfüllt sind.
## Eingriffe der KI
Die KI des jeweiligen Spielers übernimmt die Steuerung der eigenen Ameisen. Der Entwickler hat hierbei die Möglichkeit den Ameisen eine Bewegungs- und Reaktionsintelligenz zu geben und zu entscheiden wann und wie seine Ameisen das Spielfeld betreten. Bei der Generierung von Ameisen spielen nach Erreichen der Startanzahl die errechneten Kosten eine Rolle.
## Wann ist gewonnen
Das Spiel endet regulär, wenn mindestens eine von zwei Bedingungen erfüllt sind: Die Spielzeit ist abgelaufen oder ein Spieler hat die nötige Menge an Punkten angesammelt. Sieger ist derjenige, der nach Ende des Spiels die meisten Punkte hat. Unter anderem werden hier nach Möglichkeit Statistiken angeboten.